MediaHub Windows / Android

# W6 跨设备播放源与配置同步

Codex 可执行开发任务书  ·  2026-10-14  ·  Android ↔ Windows  ·  优先级 P0

最终用户体验：手机已经配置好的 Emby / Jellyfin / Plex / WebDAV 来源，可以通过电脑二维码配对一次性迁移；之后在用户授权、双方应用可用时执行增量双向同步，不再反复手动添加来源。

交付边界：本任务必须实际修改 Android 和 Windows 两端，实现从现有真实保存数据到目标客户端可使用状态的端到端闭环。只做导出 JSON、假 QR、空同步界面或只实现 Windows 单端均不算完成。

# 01  当前基线与实施约束

仓库：https://github.com/fwzm/MediaHub。来自 W5 交接：Windows 分支 feature/windows-client，PR #33 为 OPEN / Draft；历史 head c3d957b4d5843a95629222114aedb93d3a657447。Windows 已有 .NET 10 / WinUI 3 / libmpv、每源 NetworkPolicy、DPAPI 凭据库、Emby/Jellyfin/WebDAV 适配；Android 使用 Kotlin / Compose 和现有 Provider、备份恢复及安全存储体系。以上状态均需由 Codex 实际核查。

开始前 fetch 并审计当前 Android 来源模型、数据库/配置存储、备份恢复、Token/账号存储、服务器 ID、网络代理策略、以及 Windows SourceRegistry / 凭据库 / Provider 工厂与设置 UI。输出真实文件路径、现有接口、迁移约束。

由于跨端任务需要修改 Android 与 Windows，建议从 PR #33 最新 Windows HEAD 建立 feature/cross-device-source-sync 分支，创建以 feature/windows-client 为 base 的独立 stacked PR；若仓库当前策略不支持 stacked PR，给出安全替代，禁止直接改 main 或意外混入别的 PR。

W5 的播放恢复、Emby 实测、WebDAV Browse UI、LGPL 发行与签名阻断仍保持原状态。不得借本任务宣称这些问题已修复，也不得绕过 GPL/签名发布门禁。

# 02  产品方案：首次一键迁移 + 后续双向同步

| 阶段 | 用户操作 | 必须达到的结果 |
| --- | --- | --- |
| 首次配对 | 电脑：设置 → 跨设备同步 → 添加手机 → 展示二维码；手机：设置 → 跨设备同步 → 扫码 | 彼此验证设备身份，显示双方设备名称，用户在两端确认 |
| 首次迁移 | 手机列出已有来源，默认勾选，显示数量与秘密迁移选项；电脑显示预览 | 一键导入来源，不重复添加，连接测试反馈逐项可见 |
| 增量同步 | 已信任的设备可在同一局域网且应用处于可用状态时自动同步，也支持“立即同步” | 新增、编辑、用户确认的删除双向生效，离线变更待下次连接协调 |
| 异网备选 | 无局域网连接时：加密备份文件导出 / 导入 | 加密文件可跨设备迁移；不能把明文凭据写入文件 |
| 设备管理 | 查看已配对设备、上次同步、同步范围、取消信任 | 明确开关，可撤销未来访问，不暗示撤销能清除对方已导入数据 |

明确范围：W6 首版同步“媒体源与来源级可迁移配置”，包含名称、类型、服务器地址与基础账号身份；播放历史、收藏、播放列表、媒体缓存暂不并入首版，以免冲突模型失控。可以设计可扩展 schema，但不能把未来功能误报成已实现。

# 03  数据契约与来源身份

## 3.1  跨平台版本化数据契约

定义独立的、版本化的 SourceSyncEnvelope（如 schemaVersion、deviceId、snapshotId、sources、deletions、capabilities）；每条来源包含稳定 syncSourceId（UUID）、sourceType、displayName、endpoint、accountScope、sourceRevision、fieldVersion 等必要字段。实际命名与字段应由仓库现状决定。

不要直接序列化 Android Room/DataStore 或 Windows 内部 DTO，也不要复制 DPAPI 密文、Android Keystore 密文、数据库文件和设备特定密钥。通过双端 ExportAdapter/ImportAdapter 转换，并提供 schema 校验、升级与向后兼容策略。

区分“可跨设备字段”与“设备本地字段”：本地文件路径、GPU/解码器、缓存目录、音频设备、窗口配置、局域网代理端口、设备唯一 ID 不直接同步；无法访问的服务器地址导入后要明确显示为待连接，而不是删除。

## 3.2  幂等与冲突

优先使用持久化 syncSourceId 确定同一来源。现有记录尚无全局 ID 时通过一次性映射表迁移；仅在来源类型 + 规范化 endpoint + accountScope 一致且无歧义时建议合并，同服务器不同用户必须分开。

首次同步提供“新增 / 已存在 / 冲突 / 跳过”的变更预览；默认禁止静默覆盖用户凭据与已有设置。重复导入相同快照、断线重传都必须幂等。

增量同步维护记录级版本/变更日志，正确处理两端离线编辑、删除墓碑与版本冲突。禁止只靠不同设备的本地墙上时间做最后写入胜出。冲突按来源列出并允许用户选择；删除同步必须启用并确认，防误删。

# 04  安全：同步凭据与“免重复登录”的现实边界

用户期望是“手机已登录，电脑尽可能直接可用”。实现应最大程度迁移凭据，但必须区分可迁移凭据、设备绑定令牌和必须重新授权的登录会话。

首次默认同步非敏感来源配置；提供清晰的“同时迁移可迁移的登录信息”选项和双端授权确认。迁移源账号密码/Token 时，只有在当前端能依法、按 API 读取且协议允许的前提下才转移。不能为“免登录”导出 Android Keystore 私钥或 Windows DPAPI 主密钥。

传输须经过经身份确认的加密通道。优先使用有维护的 TLS 1.3 与二维码内证书公钥指纹钉扎，或经审计的成熟安全握手实现；不要自创加密协议。二维码可以携带临时设备地址、单次配对挑战、公钥指纹，禁止承载长期服务器密码或 Token。

配对操作短时有效、一次性消耗，双方显示设备身份并确认。后续同步使用独立设备身份凭据与明确的信任记录；执行重放防护、认证失败速率限制、消息完整性与长度校验、权限撤销。

Android 只从其已获授权的存储接口读取秘密；Windows 导入后立即使用当前 Windows 用户的 Credential Manager/DPAPI 重新封存。禁止将可复用 Token 打入日志、QR、URI、Crash Trace、截图或分析数据。

按来源验证迁移后的认证是否仍有效。Emby/Jellyfin 的设备会话与 Plex 令牌可能具备不同绑定或刷新语义：能复用就安全验证后使用，不能复用则对该来源单独提示重新登录，其他来源不受影响；切勿静默复制失效令牌并显示“同步成功=已登录”。

不得为同步关闭证书校验、允许任意重定向携带认证信息、对公网开放无认证端口，或绕过现有每媒体源 NetworkPolicy / 凭据隔离。

# 05  设备发现、配对与网络生命周期

Windows 端生成二维码并按用户明确操作启动临时配对监听；Android 端扫描。可利用 Android NsdManager / DNS-SD 做局域网发现，发现失败可扫描二维码直接连接，必要时提供手工地址/配对码作为降级。

Windows 只在用户许可的私有网络接口上监听、限制连接来源和服务范围，记录防火墙权限提示；严禁默认永久监听全部网卡。首次配对结束关闭临时监听。自动同步仅在用户开启、受信任、应用实际运行且网络可达时进行，不应偷偷安装后台服务或维持常驻端口。

两个客户端通过认证会话传输加密同步数据。需要网络中断重试、会话超时、取消、重放防护、背压/消息大小上限和断点后的幂等重试；禁用无界任务与缓冲区。

不能把“手机和电脑同时在线”理解为“公网随时同步”。首版明确是本地配对 + 局域网增量同步；跨网实时云同步仅保留扩展设计，不要求账户系统、云服务器或上传媒体源凭据到第三方服务。

# 06  Android 与 Windows 实际 UI/数据接线

## 6.1  Android 端

设置增加“跨设备同步”：扫描电脑二维码、选择来源、预览迁移范围、确认秘密迁移、查看同步状态、信任设备管理、立即同步/自动同步。按钮必须真实触发存储读取和传输。

不得破坏现有 Android 媒体源配置、备份恢复、Source ID、观看进度或服务认证。如果已有备份 Restore 语义，复用安全映射/迁移规则而不复用不安全的裸包格式。

## 6.2  Windows 端

设置增加“跨设备同步”：展示二维码、连接状态、导入预览、来源数及测试结果、设备授权、上次同步、取消配对；导入后在“媒体源”列表即时出现，可进入当前已有媒体库页。

完成 Windows SourceRegistry/凭据库、ProviderFactory、视图模型与导航实际接线；来源导入后必须持久化，应用重启后可恢复，并且每个来源能够独立进行连接测试。

Android 与 Windows 都能作为发送方和接收方；至少首次 Android→Windows 全流程必须真实可用，再完成 Windows→Android 和后续双向增量。

# 07  无局域网时的加密导入导出

实现版本化的 .mediahub-sync 或等价扩展名的加密归档，采用成熟密码学库的 AEAD（如 AES-256-GCM）与强密码密钥派生方案（优先 Argon2id）；随机盐和随机 nonce，明确参数、归档版本、兼容性与最大体积。

文件默认仅包含非敏感配置；用户明确选择且输入强口令时允许包含可迁移秘密。导入必须校验认证标签、schema、字段大小、记录数量和内容有效性，事务化预览后写入，可取消与回滚。

不得生成包含明文密钥的 URL、二维码、剪贴板或临时目录备份。导入密码错误与数据损坏应能区分为可理解的错误，但不要泄露密码验证细节。

# 08  测试矩阵与可交付证据

| 测试类别 | 必须真实证明的行为 |
| --- | --- |
| 迁移闭环 | 已有 Android 手机保存至少 2 种来源 → 配对 → Windows 一键导入 → 重启后仍存在 → 成功连接与浏览；Windows 新增来源 → Android 能收到 |
| 凭据与设备 | 可迁移凭据导入后通过真实服务认证；不可迁移令牌正确回退登录；两 Windows 账户隔离；取消配对后拒绝后续请求 |
| 幂等与冲突 | 重复同步不重复记录；同服务器不同账号不合并；双方离线修改可预览冲突；删除策略不会误删其他设备的来源 |
| 攻击与故障 | QR 重放/过期、TLS 指纹错误、未授权 LAN 客户端、恶意归档、超大输入、断网中断、取消、凭据脱敏、错把代理地址同步到另一设备 |
| GUI 与生命周期 | 两端真实 UI 控件可达，扫码/配对/导入/失败恢复可操作；应用关闭后不残留监听器与无人值守后台服务 |
| 来源兼容 | 至少 Jellyfin + WebDAV 的可控实际实例；补充 Emby/Plex 适配检查，如未拿到真实实例则分别标 SERVER_UNVERIFIED |

必须记录Android版本、Windows版本、网络拓扑、真实软件版本、传输结果、媒体源数量、实际保存后的状态以及敏感日志检查。纯 mock、单元测试、WinUI 编译通过或仅显示“同步成功”不能取代两台设备的端到端验证。无真机时提交可运行测试与精确的 DEVICE_UNVERIFIED 清单。

# 09  开发分期、优先顺序与验收门禁

W6-0：核验 PR/HEAD，审计双端来源模型、Keystore/DPAPI、既有备份恢复与 Provider 能力，提交双端字段映射和 ADR。

W6-1：实现 schema v1 与双端 Export/Import Adapter；Windows 导入 Android 真实来源配置 + 凭据库写入，构建幂等与迁移测试。

W6-2：实现临时二维码配对、认证加密传输、Android→Windows 首次迁移和 GUI 真实入口；形成最小可用端到端切片。

W6-3：实现 Windows→Android、手动同步、受信任设备管理、局域网自动增量同步、双向冲突/删除处理。

W6-4：实现加密归档离线迁移、安全/兼容性回归及 Android+Windows 实际设备验收。

W6-5：保持 Windows PR #33 与 Android 主线的保护；更新 stacked PR、CI、演示证据、交接记录与未完成阻断项。

# 10  禁止事项与最终报告格式

禁止创建新云服务作为先决条件、禁止要求用户把配置上传到公开网盘、禁止直接同步数据库文件或设备密文、禁止将设备临时身份当服务器登录凭据。

禁止声称“扫码同步”就一定无需任何账号登录；每个来源的认证结果应单独展示。禁止将 Android 源码因 Windows 引入 .NET 或改变现有 Android 稳定性。

提交真实代码和回归测试，完整报告 exact SHA、分支/PR、CI、Android 与 Windows 改动文件、实测环境、每种来源已导入数、可登录数、冲突数、失败恢复证据、安全审查结论。

状态必须区分 EXECUTED_PASS、IMPLEMENTED_UNVERIFIED、DEVICE_UNVERIFIED、SERVER_UNVERIFIED、BLOCKED、FAILED、NOT_STARTED。Windows 现有 GPL/签名 RELEASE_BLOCKED 状态不得因同步成功自行解除。

最终验收：一台 Android 手机上已经保存的多个媒体源，在 Windows 客户端扫码并授权后，无需逐项手动输入即可批量出现、持久保存和逐源验证；之后两端新增/编辑来源可按策略双向同步，失效令牌能优雅地单源重新登录。

## 技术依据与核验材料

Android NsdManager（DNS-SD/mDNS 发现）：https://developer.android.com/reference/android/net/nsd/NsdManager

Microsoft DPAPI CryptProtectData（本机用户作用域）：https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/dpapi/nf-dpapi-cryptprotectdata

Microsoft Windows Credential Manager / 凭据处理指南：https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/secbp/handling-passwords

交接基线：用户提供的 MediaHub Windows W5 交付报告；以实际仓库及服务端代码为最终事实来源。